中医多智能体诊断系统

测试依据补充文档（V3 - 含实现状态）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.1.0 |
| 编写日期 | 2026-08-27 |
| 补充内容 | QA审查反馈补全 + Mock LLM 实现 + 测试结果 |
| 关联文档 | 测试依据文档（V1）、Mock LLM 测试方案 |

Table of contents - open in Word/LibreOffice and update fields to populate.

# 0 实现状态总览

截至 2026-08-27，以下工作已完成：

| 项目 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 代码缺陷修复 | 已完成 | message 字段添加 min_length=1, max_length=2000 |
| Mock LLM 基础设施 | 已完成 | MockChatModel 类 + USE_MOCK_LLM 环境变量 |
| 测试依赖 | 已完成 | pytest, pytest-asyncio, httpx 已安装 |
| 测试用例 | 已完成 | 21 个测试全部通过 |
| 测试文件 | 已完成 | 4 个测试文件 + conftest.py + mock_responses.py |

## 0.1 代码改动清单

| 文件 | 改动类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| app/agent/llm.py | 修改 | 新增 MockChatModel 类，get_llm() 支持 USE_MOCK_LLM 环境变量 |
| app/controller/chat_controller.py | 修改 | message 字段添加 min_length=1, max_length=2000 |
| pyproject.toml | 修改 | 新增 [project.optional-dependencies] test 和 pytest 配置 |
| tests/__init__.py | 新增 | 测试包标记 |
| tests/conftest.py | 新增 | pytest fixtures（环境变量、单例重置、测试客户端） |
| tests/mock_responses.py | 新增 | Mock 响应数据集（意图/采集/追问/诊断/通用） |
| tests/test_api.py | 新增 | API 接口测试（6 条） |
| tests/test_intent.py | 新增 | 意图识别测试（5 条） |
| tests/test_diagnosis.py | 新增 | 诊断流程测试（6 条） |
| tests/test_edge_cases.py | 新增 | 边界条件测试（4 条） |

## 0.2 测试运行结果

| 测试文件 | 用例数 | 通过 | 失败 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| test_api.py | 6 | 6 | 0 | 全部通过 |
| test_intent.py | 5 | 5 | 0 | 全部通过 |
| test_diagnosis.py | 6 | 6 | 0 | 全部通过 |
| test_edge_cases.py | 4 | 4 | 0 | 全部通过 |
| 合计 | 21 | 21 | 0 | 全部通过 |

## 0.3 运行方式

Mock 模式（零成本，推荐日常开发）：

USE_MOCK_LLM=true pytest tests/ -v

真实 API 模式（需配置 DEEPSEEK_API_KEY）：

pytest tests/ -v

# 1 多轮对话状态传递说明

本系统当前（Phase 1）无会话持久化（无 Redis/DB），多轮追问完全在单次请求内完成。

## 1.1 关键事实

conversation_id 仅用于 SSE done 事件返回，不用于状态检索

诊断子图的多轮追问（最多4轮）在后端单次请求内循环完成，不依赖前端多次调用

前端只需发送一次 POST /api/v1/chat/generate，后端自动完成信息采集+追问+辨证全流程

追问问题通过 follow_up_question 字段返回（非流式）或作为中间步骤（流式）

## 1.2 测试要点

验证：单次请求即可完成完整诊断流程（不需前端多次调用）

验证：流式模式下追问问题会通过 SSE 事件推送给前端

验证：非流式模式下 follow_up_question 字段包含追问内容

注意：LLM 内部多轮追问的 messages 列表在后端维护，前端不可见

# 2 Golden Sample（标准答案集）

以下为不同场景的预期 LLM 输出基准，用于回归测试时对比。注意：LLM 输出具有不确定性，以下为参考格式而非精确文本。

## 2.1 场景1：简单症状（失眠）

| 检查项 | 预期内容 |
| --- | --- |
| 意图 | diagnosis |
| 追问轮次 | 1-2轮 |
| 四诊摘要 | 包含失眠相关描述 |
| 八纲辨证 | 包含阴/阳、虚/实判断 |
| 脏腑辨证 | 涉及心、肝、脾中至少一个 |
| 调理建议 | 包含饮食或作息建议 |
| 免责声明 | 包含仅供健康参考等声明 |

## 2.2 场景2：多症状组合（失眠+乏力+食欲差+心悸）

| 检查项 | 预期内容 |
| --- | --- |
| 意图 | diagnosis |
| 复杂度评分 | >=4（中等） |
| 辨证方向 | 心脾两虚或气血不足 |
| 食疗方 | 包含具体食材或方剂名 |
| RAG参考 | Phase 1为Mock数据，Phase 2含相似案例 |

## 2.3 场景3：方剂查询（桂枝汤）

| 检查项 | 预期内容 |
| --- | --- |
| 意图 | prescription |
| 路由 | PrescriptionSpecialist |
| 方剂名 | 桂枝汤 |
| 出处 | 伤寒论 |
| 组成 | 桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣 |
| 适应证 | 太阳中风证 |

## 2.4 场景4：中药查询（黄芪）

| 检查项 | 预期内容 |
| --- | --- |
| 意图 | herb |
| 路由 | HerbSpecialist |
| 性味 | 甘，微温 |
| 归经 | 脾、肺经 |
| 功效 | 补气固表、利尿托毒 |

## 2.5 场景5：用户否定回答快速结束

| 检查项 | 预期内容 |
| --- | --- |
| 输入模式 | 描述症状后追问时回答没有了/没了/无 |
| 追问轮次 | <=2轮 |
| 行为 | 立即进入复杂度评估和辨证 |

# 3 SSE 测试客户端脚本

SSE 测试已集成在 tests/test_api.py 的 test_generate_stream_sse 测试中。

## 3.1 关键验证点

| 验证项 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 事件完整性 | 检查事件类型列表 | 必须包含 status, intent, answer_start, answer_end, done |
| chunk拼接一致性 | 拼接所有 answer_chunk.content | 与 answer_end.full_answer 完全一致 |
| 意图字段 | 检查 intent 事件 | intent 在 [diagnosis, prescription, herb, wellness, general] 中 |
| 置信度范围 | 检查 intent.confidence | 0.0 <= confidence <= 1.0 |
| conversation_id格式 | 检查 done 事件 | UUID 格式（8-4-4-4-12） |

# 4 错误码与异常响应枚举

## 4.1 HTTP 状态码

| 状态码 | 场景 | 响应体 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 正常请求（流式/非流式） | SSE流 或 JSON |
| 422 | 请求参数校验失败（空message/超长message/类型错误） | FastAPI默认验证错误JSON |
| 500 | 服务端内部未捕获异常 | SSE error事件 或 JSON错误 |

## 4.2 降级策略

| 组件 | 降级行为 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| simple_diagnosis | 失败时降级为单轮LLM调用（_fallback_diagnose） | Mock LLM返回非法输出 |
| analyze_follow_up | 失败时直接进入 assess_complexity | Mock LLM抛异常 |
| assess_complexity | 失败时默认简单诊断（SIMPLE） | Mock数据缺失字段 |
| 意图分类器 | 失败时返回 general（confidence=0.3） | Mock DeepSeek API返回错误 |
| Supervisor | 无匹配专家时使用 GeneralSpecialist | 发送无关键词的消息 |

# 5 user_profile 字段完整 Schema

| 字段 | 类型 | 合法值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| constitution | string | 平和质/气虚质/阳虚质/阴虚质/痰湿质/湿热质/血瘀质/气郁质/特禀质 | 中医体质分类 |
| age | int | 0-150 | 年龄 |
| gender | string | 男/女 | 性别 |
| chronic_conditions | list[string] | 自由文本列表 | 慢性病史 |
| allergies | list[string] | 自由文本列表 | 过敏史 |

# 6 intent_switch 路径测试

| 编号 | 输入模式 | 预期行为 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| IS-01 | 先描述失眠症状，追问时突然问桂枝汤怎么用 | 诊断子图结束，返回到意图路由 | P1 |
| IS-02 | 先描述头疼，追问时说我想了解养生知识 | 诊断子图结束 | P2 |
| IS-03 | 追问时输入无关内容如今天天气怎么样 | 可能触发intent_switch或继续追问 | P2 |

# 7 代码缺陷修复记录

| 编号 | 文件 | 问题 | 修复内容 | 日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIX-01 | chat_controller.py | message字段无长度校验 | 添加 min_length=1, max_length=2000 | 2026-08-27 | 已实现 |
| FIX-02 | llm.py | 无Mock LLM支持 | 新增 MockChatModel 类 + USE_MOCK_LLM 环境变量 | 2026-08-27 | 已实现 |
| FIX-03 | pyproject.toml | 缺少测试依赖和pytest配置 | 新增 test optional-dependencies + pytest ini_options | 2026-08-27 | 已实现 |

# 8 Mock LLM 实现说明

Mock LLM 基于自定义 MockChatModel 类实现，支持：

顺序返回预设响应队列（responses 参数）

with_structured_output() 支持 Pydantic schema 解析

ainvoke/agenerate 异步支持

非 JSON 响应的优雅降级

## 8.1 Mock 响应数据

tests/mock_responses.py 包含以下 Mock 数据：

| 类别 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 意图分类 | 5 个 IntentClassification JSON | 诊断/方剂/中药/养生/通用 |
| 信息采集 | 2 个 ExtractedInfo JSON | 第1轮（主诉）+ 第2轮（补充） |
| 追问决策 | 2 个 FollowUpDecision JSON | 继续追问 + 进入评估 |
| 诊断回答 | 2 个文本响应 | 简单诊断 + 中等诊断 |
| 通用回答 | 1 个文本响应 | 中医基础知识 |